招 标 文 件

项目名称：福建经济学校施埔校区旧房拆除工程

招标编号：   经校招[2016]0712号

招   标   人：福建经济学校

部        门：福建经济学校施埔校区管理办

日        期：2016年 7 月

目  录

第1篇  招标公告	3

第2篇  投标人须知	7

第3篇  合同协议书	12

第4篇  投标文件格式	17

第5篇  评审办法	24

- 第1篇  招标公告

招  标  公  告

1、招标条件

福建经济学校施埔校区旧房拆除工程已由 上级 批准拆除，招标人为福建经济学校，负责招标部门福建经济学校施埔校区管理办。项目已具备招标条件，现对该项目的拆除单位进行公开招标。

2、项目概况及招标范围

2.1工程拆除地点：福州市仓山区施埔后路17号福建经济学校内。

2.2拆除规模：总建筑面积为3410平方米。

2.3项目概况：

| 序号 | 建筑物地址 | 名称 | 面积㎡ | 结构 | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市仓山区施埔后路17 | 办公楼一 | 1217.95 | 砖混 | 6 | 1983.3竣工 |
| 2 | 福州市仓山区施埔后路17 | 办公宿舍楼 | 457.34 | 框架 | 6 | 1999.1竣工 |
| 3 | 福州市仓山区施埔后路17 | 食堂兼礼堂 | 1735.29 | 砖混 | 2 | 1981.6竣工 |

2.4工期：房屋交房后30天内完工并验收确认。

2.5 最高控制价：

2.5.1 项目最高控制价：人民币柒万元（70000元）；

2.6质量要求：合格标准，各类房屋应整体拆除，含基础、主体、构筑物、场地清理、整平：即所有建筑物、构筑物的拆除、所有地下障碍物（基础及承台等）的拆除、清渣及外弃等工作，场地必须做到拆完场清（废料和垃圾、渣土等必须清理出场）并平整场地至原室外地面标高，且经招标人验收合格后确认。

3、投标人资格及审查办法

3.1本招标项目要求投标人具有独立法人资格且有效的企业法人营业执照，具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备合格有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或临时执业证书），并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目 不接受  联合体投标；

3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

3.5本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

3.6其他资格要求：投标人和拟派项目管理班子成员在投标时未被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标。

4、报名方式

4.1.请于2016年7月13日至2016年7月18日，上午9时00分至11时00分，下午14时30分至16时00分（北京时间，下同），持本单位介绍信到福建经济学校施埔校区管理办（地址：福州市仓山区施埔后路17号）报名领取报名回执单；

4.2.招标文件可自行网上下载。

5、评标办法

5.1本工程评标办法：最低投标价中标法。

5.2本项目不接受联合体投标。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：同投标截止时间；

6.2.投标保证金提交的金额：人民币五千元整（¥5000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：以现金方式。

7、确认

投标单位报名后收到我校开据的报名回执单，投标时须出据回执单确认，否则无权参与本项目投标。

8.联系方式

招标人：福建经济学校

地址：福州市仓区施埔后路17号

电话：18559833253联系人： 陈老师

- 第2篇  投标人须知

投标人须知资料表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本招标项目招标人 | 招标人名称：福建经济学校 地址：福州仓山区施埔后路17号 电话：18559833253 联系人：陈老师 |
| 2 | 本招标项目名称 | 工程名称：福建经济学校施埔校区旧房拆除 |
| 3 | 资金来源 | 资金来源：自筹 |
| 4 | 本招标项目 规模、特征 | 总建筑面积约3410平方米。 |
| 5 | 施工现场状况及周边环境 | 已具备施工条件。投标人应自行踏勘现场了解施工现场具体状况和施工现场周边道路等情况。 |
| 6 | 工程质量要求 | 合格标准，各类房屋应整体拆除，含基础、主体、构筑物、场地清理、整平：即所有建筑物、构筑物的拆除、所有地下障碍物（基础及承台等）的拆除、清渣及外弃等工作，场地必须做到拆完场清（废料和垃圾、渣土等必须清理出场）并平整场地至原室外地面标高，且经招标人验收合格后确认。 |
| 7 | 工期要求 | 房屋交房后30天内完工并验收确认 |
| 8 | 承包方式 | 包工包料 |
| 9 | 合同价格形式 | 固定总价合同 |
| 10 | 合格投标人资格条件 | 1、具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格的施工单位； 2、企业应具有建设行政主管部门核发的合格有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》； 3、项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程注册建造师执业资格（或临时建造师执业资格），并具备合格有效的《安全生产考核合格证书》B证。 4、投标时，投标人和拟派工程项目管理班子成员没有因违法违规被有关行政监督部门取消或限制本招标项目的投标。 |
| 11 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
| 12 | 投标截止时间 | 2016年7月20日 11时00分 |
| 13 | 招标人对招标文件的澄清或者修改 | 招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为a： A已报名并收到招标单位的报名回执单的有投标人，招标人将以公告媒介形式通知。 投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为a ： a已报名并收到招标单位的报名回执单的有投标人，通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人领取。 |
| 15 | 投标 有效期 | 投标截止期后60日历天 |
| 16 | 投标保证金 | 人民币五千元（以现金方式在递交投标文件的同时用密封袋密封递交并注明投标单位名称及金额并加盖公章，否则其投标无效）；在评标结束后当场退还除第一中标候选人外的其他投标人的投标保证金；第一中标候选人投标保证金由业主保管。招标人与中标人签订合同并在中标人递交了履约保证金后招标人五个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 17 | 投标文件份数 | 投标文件的份数：正本 1 份。 |
| 18 | 资格审查文件、商务文件的总包封密封和标识 | 投标文件的密封： ①投标人应将投标申请资料分别装订成册与投标文件密封在一个封套中。包装封套上加贴封条，并在密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章。 ②封套的封面应标明：招标人的名称和地址；招标项目名称 |
| 19 | 开标时间、地点和要求 | 1、开标时间：2016年7月20日11时 00分 开标地点：福州市仓山区施埔后路17号经济学校二楼会议室 在递交投标文件的同时，投标人拟派出的项目经理或授权委托人（项目经理和授权委托人可为同一人）必须到场核验登记并提交授权委托书原件、建造师执业资格证书复印件、身份证复印件、报名回执单（复印件加盖投标人单位公章，原件核对）。逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。 |
| 20 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求： 1、项目经理1人，专业：建筑工程，注册建造师等级：二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证， 2、技术负责人1人；职称：工程师及以上，专业：建筑工程 3、施工员1人，专业：建筑工程。 4、安全员 1 人； 注：（1）拟派出项目经理须附上其注册建造师执业证书（或临时建造师执业资格）、安全生产考核合格证书B证和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以 注册建造师证书（或临时建造师执业资格）为准。 依据闽建筑[2014]6号文规定：（1）已按规定在2014年2月28日前提出延续注册申请或者已办理完延续注册的一级建造师临时执业证书人员；（2）已提出申请但还未办理完成延续注册的一级建造师临时执业证书人员，投标人应在投标文件中附有省住房和城乡建设厅行政服务中心出具的延续注册受理单，否则按资格审查不合格处理。 （2）拟派出本工程项目技术负责人须具备工程师及以上职称证书。拟派出技术负责人须为独立投标人的本企业在岗人员，以养老保险（或注册执业证书或施工现场管理岗位证书）所署单位为准。专业以注册执业证书或职称证书或毕业证书上注明的专业为准 。 （3）拟派出本合同工程的施工员、质量员、安全员、机械员和材料员等现场管理人员须具备建设行政主管部门核发的岗位证书，其中安全员还须具备安全员的生产考核合格证书C证；试验员须具备建设行政部门核发的《福建建设工程检测试验技术人员岗位合格证》或由投标人本企业自行培训、考核后颁发的试验员岗位证书。拟派出现场管理人员须为独立投标人的本企业在岗人员，以岗位证书所署单位为准，专业以岗位证书上的为准，若岗位证书上未注明专业的，以职称证书或毕业证书为准。 （4）上述注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 （5）根据闽建建[2013]43号文规定，本工程项目经理具备工程师及以上职称的可以兼任项目技术负责人，安全员持机械员证的可以兼任机械员，其他人员不得兼任。 （6）在资格审查时仅对项目经理进行评审，项目部其他人员按谈判文件规定给予响应并承诺配备，但不需要提交相应证明文件。投标人在中标后应安排上述配备的项目部人员到位并于中标通知书发出后7个日历天内将项目经理部人员配备表及所配备人员的资历证明等文件提交给招标人核查。 投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况，承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并保留要求其承担由此产生的所有责任的权利。 （7）建筑工程专业指：房屋建筑工程、工民建、土建、建筑、结构等。 |
| 21 | 履约担保金额和形式 | 履约担保的形式：以现金或银行转账或银行保函的方式提交 。 履约担保的金额：合同价的10% 。 履约担保提交时间：在合同协议书签订前。 |
| 22 | 最高控制价 | 项目最高控制价：70000元 不设最低价，合理竞争，但投标人报价不能明显低于成本价，如明显低于成本价，由评标专家现场对其报价进行提问，不能回答合理施工方案者，判定其废标，由招标人按照中标候选人排序重新确定中标人。投标人的投标报价以元为单位。 |
| 23 | 评标办法 | 最低投标价中标法 |
| 24 | 监管部门 | 监督机构：福建经济学校纪检监察室； 电话：0591-83790029 地 址：福州市鼓楼区梅亭路17号 |
| 25 | 其它 | 中标人应在中标结果公示后3日历天内向招标人或招标代理人领取中标通知书，并在领取中标通知书后3日内向招标人提交合同价的10%作为履约保证金，否则视为放弃中标，由招标人按照中标候选人排序重新确定中标人。 |

- 第3篇  合同协议书

旧房拆除承包协议

发包方：福建经济学校 (以下简称甲方)

承包方：                             (以下简称乙方)

为确保                   施工安全、有序、如期、保质保量顺利完成，根据中华人民共和国《建筑法》、《合同法》以及《城市房屋拆迁管理条例》有关规定，为明确甲乙双方在房屋拆除过程的权利和义务，经甲、乙双方充分协商同意，特订立旧房拆除承包合同，以供双方遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：  福建经济学校施埔校区旧房拆除工程

2、工程项目地点：福州市仓山区施埔后路17号

3、工程规模：总建筑面积3410平方米。

4、工期要求：房屋交房后30天内完工并验收确认

5、质量要求：合格标准，各类房屋应整体拆除，含基础、主体、构筑物、场地清理、整平：即所有建筑物、构筑物的拆除、所有地下障碍物（基础及承台等）的拆除、清渣及外弃等工作，场地必须做到拆完场清（废料和垃圾、渣土等必须清理出场）并平整场地至原室外地面标高，且经招标人验收合格后确认。

二、工程承包价格及工程结算办法

1、合同总价款             元。

2、工程结算标准按以下标准结算

2.1房屋拆除按合同约定时间内完工并经甲方验收确认后按合同价款进行给算。

三、工程款结算方式及工程押金

1、履约保证金     元；

2、安全保证金贰万元；

上述款项乙方必须在本协议签订的五个工作日内一次性支付给甲方（帐号：         、户名：          、开户银行：           ），待本协议履行完毕且乙方没有任何违约情况后的十个工作日内，无息一次性退还给乙方。

3、甲方现场代表       为项目现场负责人，乙方现场代表      担任本工程的责任安全监督员。

4、工程款以拆除工程竣工验收后，经结算和有关部门审定后，乙方提供正式发票后十五个工作日内付一次性付清。

四、乙方工程施工要求

1、旧房拆除：乙方应组织好旧房拆除工作，服从甲方现场管理对拆卸下来的旧料应集中堆放及时外运。不得随意堆放。

2、清运渣土及围挡：乙方应按照建设主管部门颁发的有关规范、标准做好房屋拆除前的围档、搭架等工作，并遵守环保、交通、市政等有关规定施工和清运渣土。负责协调好施工现场及周边道路的关系，确保不影响拆除进度。

3、工期要求

3、1房屋交房后30天内完工并验收确认。

3、2如因工程需要赶工期，为加快拆除速度甲方有权要求乙方增加机械作业，乙方应无偿给予配合。

3、3工期每延误一天罚款2000元人民币的违约金。

五、质量标准、施工安全及环保要求

1、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，各类房屋应整体拆除，含基础、主体、构筑物、场地清理、整平：即所有建筑物、构筑物的拆除、所有地下障碍物（基础及承台等）的拆除、清渣及外弃等工作，场地必须做到拆完场清（废料和垃圾、渣土等必须清理出场）并平整场地至原室外地面标高，且经招标人验收合格后确认。

2、乙方应按国家有关房屋拆除安全规范标准搞好工程施工的安全防范，否则由此产生的一切经济赔偿和法律责任均由乙方承担，与甲方无关。

3、乙方在实施旧房拆除工作期间，作业区周边应设置明显警示牌和相关安全标志，保证过往人车安全；现场拆除工作人员须配戴安全帽，工地沿街地段或拆除房屋和未搬迁房屋之间拆除旧房时必须搭建脚手架、设置防护网，其高度应高于被拆除房屋高度1米，费用由乙方承担；高空作业时要有安全措施，禁止整墙排扇推拆。乙方应确保拆除工程附近甲方在建工程安全，制定安全防范措施和应急预案。若因乙方原因造成甲方在建工程损坏，乙方负赔偿责任。

4、乙方自行负责旧房拆除工地的防盗、防抢、防敲诈等治安防范和安全保卫工作，自行解决、排除各种干挠。

5、甲方有权派现场安全监督员检查落实安全措施，设立安全监督凭单，对没有安全措施进行工程施工的，根据安全监督凭单按每次罚款200元，直接从安全保证金中扣除。若出现一切安全事故，乙方自行承担一切经济和法律责任，同时甲方有权动用乙方缴纳的工程安全保证金先行理赔，理赔不足部分由乙方补足。

6、乙方应做好洒水防尘工作，外运渣土按城管部门规定，防止车辆滴、洒、漏，自行办理城管、交警、环保等相关手续，所产生的一切费用自理，否则由此产生的经济赔偿和法律责任由乙方自行承担。。

六、违约责任

乙方应接受甲方按招标文件、中标文件和双方承包协议有关条款监督，并按承包协议条款及上述文件的要求施工，否则，甲方有权按以下条款处罚：

1、终止承包协议；

2、责令停工整顿，按合同价款的5%至10%，或本协议相关条款处以违约金；

3、不按要求设防护网的，按应设立防护网长度20元/米处罚；

4、未配戴安全帽的每人次扣款100元；

5、必须办理旧房拆除工作人员的工伤保险等，未办理工伤保险的，甲方有权从安全保证金中扣除。

6、若工程质量达不到规定标准的，乙方应立即报甲方并提出补救措施，并负责无偿整改至合格为止方可退场，由此造成的损失由乙方负责；同时，甲方有权在合同总价款内对乙方实行处罚，并直接从履约保证金中扣除。

七、其他责任

1、危旧房拆除及渣土清运工作未完成且整个工地未移交业主单位前，乙方负有工地看管责任。若产生新增的渣土、垃圾，乙方负责无偿清运，并承担相应经济、法律责任。

2、乙方应负责旧房拆除区域范围内的道路和下水道、沟、渠等排水管网的畅通.

3、乙方需配合甲方对拆迁区域内水、电管线等各项设施进行报停及迁移工作，应妥善保护各项设施、不得损坏、堆、压、埋、淹、盖各项设施，如不慎损坏，应立即修复；做好旧房拆除造成周边民房、设施损坏的修复、赔偿等工作，所发生的费用由乙方自行承担。

4、乙方保证本项目工程不转包、转卖，如有此情况须承担因此引起的一切经济和法律责任；乙方的安全监督员必须常驻施工现场，否则甲方有权终止合同，没收保证金；同时乙方应赔偿因此引起的一切损失。

5、甲方配合乙方做好水表、电表、电信、闭路、管道煤气报停及拆除（迁移）保管工作；若遗失自来水公司、供电局电表、煤气计量表的，乙方应按相关部门的赔偿标准从履约保证金中扣除，不足部分由乙方负责补足。

6、承包人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）文规定，选用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。

7、所有地下障碍物（基础及承台等）拆除，平整后标高须经甲方工地代表及有关部门检验认可。不符合规定标准要求的，甲方代表有权不予认可，由此引起的一切损失均由乙方承担。

8、乙方负责施工全过程的安全生产，包括安全事故和第三者意外伤害以及财产的赔偿，工程施工的一切安全责任由乙方承担。

9、乙方必须接受甲方工地代表、建设行政主管部门、第三方质量监督部门的检查、监督，不得拒绝、隐瞒。

八、本协议经双方签字或加盖公章后立即生效；本协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：            （公章）         乙方：      （公章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

年    月    日               年    月    日

- 第4篇  投标文件格式

福建经济学校施埔校区旧房拆除工程

招标编号：经校招[2016]0712号

投 标 文 件

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：_______年           月           日

1、投  标  书

福建经济学校（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了福建经济学校施埔校区旧房拆除工程的招标文件及其他有关文件后，愿意以总价人民币            元的投标报价，工期房屋交房后30天内完工并验收确认，按合同约定实施和完成承包项目，修补承包项目中的任何缺陷，质量达到符合招标文件要求。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括补充文件、答疑文件及有关附件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥    元）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出                （项目负责人姓名及注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

5．我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在评审办法第4.3条款(第15项除外)所描述内容；如果我方在本招标文件有效期内撤回招标文件；或拒绝接受投标人须知规定的对招标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的28天内未能或拒签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地址：                                     。

电话：                                     。

传真：                                     。

邮政编码：                                 。

年      月      日

2、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 投标人须填写此表，并加单位公章。

投标人须附上营业执照（副本）复印件、资质证书（副本）复印件。投标人须附上施工企业安全生产许可证（园林绿化工程按有关规定）。以上均应加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

3、授 权 委 托 书（格式）

本人          （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改福建经济学校（招标人名称）的福建经济学校施埔校区旧房拆除工程（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         年龄：         。

单      位：                     部门：         职务：         。

身份证号码：                                                   。

建造师姓名：                      建造师身份证号：             。

建造师证号：                                                   。

法定代表人身份证号码：                                      。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人：                  （签字或签章）

委托代理人：                        （签字）

日期：          年     月    日

4、拟派出主要施工管理人员表

| 岗位名称 |  | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本合同工程现场管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人（可由项目经理兼任） |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见招标文件投标人须知资料表第20项。

5、其他资料

报名回执单及投标人认为需要提供的其他资料。

- 第5篇  评审办法

评审办法

  - 评审小组

    - 本招标项目的评审由招标人及监督人员组成评审小组进行评审。

  - 评审程序

本招标项目评标将按以下程序进行：

              - 验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

              - 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会代表姓名；

              - 主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

              - 当众检查和宣布投标文件密封的完好情况，并请投标人代表签字确认。

              - 主持人宣布投标文件开标顺序；

              - 按宣布的开标顺序当众开标，公布报价、工期、质量等内容，开标的内容记录在案；

              - 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

              - 开标会议结束；

              - 投标文件审查；

              - 推荐中标人。

  - 评审前的准备工作

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评审小组提供评标所需的重要信息和数据。

    - 评审小组成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、报价条款以及评标定标程序、标准、方法和在评审过程中考虑的相关因素。

  - 审查办法和标准

    - 审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标。

4.1.1未完整提供招标文件规定的全部投标文件申请资料以及未按规定盖章和签署；

4.1.2未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.3拟派出的现场管理人员不满足投标人须知表第20项规定的要求；

4.1.4企业资质证、企业营业执照和投标单位名称不一致的；

4.1.5投标总价高于招标控制价或者低于投标成本参考价；

4.1.6投标文件中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.7附有招标人无法接受的条件；

4.1.8不符合招标文件规定的其他实质性要求；

4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）	为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）	为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3）	为本项目（标段）的监理人；

（4）	为本项目（标段）的代建人；

（5）	为本项目（标段）提供招标代理服务的；

（6）	与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

（7）	与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

（8）	公司级领导与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

（9）	被有关行政主管部门责令停业的；

（10）	被有关行政主管部门暂停或取消投标资格的；

（11）	财产被司法机关接管或冻结的；

（12）	企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；

（13）	在最近三年内被有关行政主管部门或司法机关认定为有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（14）	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（15）	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（16）	在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

  - 推荐中标人

    - 评标委员会对通过评审的投标人的投标报价按从高到低进行排序，推荐报价最低的投标人为第一中标候选人，以此类推，向招标人推荐报价最低的三名投标人为中标候选人；若出现投标报价相同时，则进行随机抽取以确定投标人的报价排序。

    - 向招标人推荐第一中标候选人为本招标项目的中标人。

    - 按照招标文件规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评审报告。评审报告应书面记载以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 推荐的中标人。

    - 评审报告由评审小组全体成员签字。对评标结论持有异议的，评审小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评审小组作出书面说明并存档。

  - 附则

    - 在评审过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内（一般在半个小时内须到达评标地点）不能提交原件的，评审小组可以对有疑意的有关证明资料复印件作出不利于投标人的认定。

    - 在评审过程中，有关评审小组要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评审小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评审小组可以按不利于投标人的情形认定。